## Slide 1
Monteiro
Template
Pesquisa &
Inovação

## Slide 2
SR - SEMANA 1 - 06/11/2023
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ reponsáveis
Pontos atenção
Próximos Passos c/ responsáveis
Refatoração classe de empresa do back end
Refatoração de endpoints
Criação do método de importar e exportar TXT
Incrementação das APIS utilizadas no back end (Cep aberto, supaBase e etc)
Conexão entre front e back end
Deploy do banco
Deploy do back end
Matheus Gabriel de Oliveira Moura – Dev FullStack - 01222100
Estamos sem impedimentos.
Frente Plataforma
  Realizar todos os deploys
Frente Backend
  Acrescentar novas APIS
  Refatorar o código para melhor legibilidade
  Adicionar novas classes
Frente Front end
  Componentizar itens utilizados diversas vezes
  Conectar restante das classes
  Realizar deploy do front-end
Frente Negócios
Farol do Projeto